## KẾ HOẠCH THỰC TẬP

Chủ đề: Rà soát, hỗ trợ vận hành và hoàn thiện ứng dụng "Đắk Lắk Số"
Đơn vị tiếp nhận: Phòng Quản lý và Khai thác dữ liệu – DAKLAK IOC

### 1. Mục tiêu thực tập

- Giúp sinh viên/thực tập sinh làm quen với quy trình quản lý, vận hành một ứng dụng chính quyền số thực tế.

- Hỗ trợ Phòng tiếp tục công tác rà soát, đối chiếu chức năng ứng dụng "Đắk Lắk Số" so với hồ sơ thiết kế (kế thừa từ báo cáo rà soát đã có của đ/c Trần Hoàng Nghĩa).

- Rèn luyện kỹ năng kiểm thử phần mềm, viết tài liệu kỹ thuật, tổng hợp báo cáo.

### 2. Thời lượng & phân kỳ

Tổng thời gian: 8 tuần, chia làm 4 giai đoạn.

| Giai đoạn | Thời gian | Nội dung trọng tâm |
| --- | --- | --- |
| 1. Làm quen | Tuần 1–2 | Tìm hiểu chức năng , nhiệ vụ phòng QL&KTDL.Tìm hiểu thiết kế, cấu trúc hệ thống, quy trình nội bộ App Đắk Lắk Số |
| 2. Rà soát chức năng | Tuần 3–5 | Kiểm thử từng module, đối chiếu với thiết kế, ghi nhận lỗi/thiếu sót |
| 3. Hỗ trợ xử lý & đề xuất | Tuần 6–7 | Phối hợp bộ phận kỹ thuật/đối tác khắc phục, đề xuất cải tiến UX |
| 4. Tổng kết | Tuần 8 | Viết báo cáo tổng hợp, thuyết trình kết quả thực tập |

### 3. Nội dung chi tiết theo tuần

Tuần 1: Tìm hiểu App Đắk Lắk Số về tổng quan, thiết kế giao diện, kiểm thử chức năng; giới thiệu cơ cấu Phòng, quy trình phối hợp với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ; cài đặt, làm quen giao diện ứng dụng trên các thiết bị/nền tảng khác nhau (Android/iOS/Web).

Tuần 2: Lập danh mục các nhóm chức năng chính của ứng dụng (theo hồ sơ thiết kế) làm cơ sở kiểm thử; xây dựng bảng checklist rà soát (chức năng – mô tả thiết kế – kết quả thực tế – ghi chú).

Tuần 3–4: Kiểm thử trực tiếp từng nhóm chức năng (đăng ký/đăng nhập, dịch vụ công, phản ánh kiến nghị, tra cứu thông tin, thanh toán trực tuyến...); ghi nhận lỗi phát sinh, chức năng chưa hoạt động hoặc chưa đúng thiết kế.

Tuần 5: Tổng hợp danh sách lỗi/thiếu sót theo mức độ ưu tiên (nghiêm trọng – trung bình – nhẹ); trao đổi với cán bộ hướng dẫn để xác nhận trước khi gửi phản hồi đơn vị phát triển.

Tuần 6: Hỗ trợ theo dõi tiến độ khắc phục của đơn vị cung cấp; kiểm thử lại (regression test) các lỗi đã báo.

Tuần 7: Đề xuất một số cải tiến về giao diện/trải nghiệm người dùng (UX) dựa trên quá trình kiểm thử; soạn thảo tài liệu hướng dẫn sử dụng cơ bản (nếu cần).

Tuần 8: Viết báo cáo tổng kết thực tập (kết quả đạt được, khó khăn, kiến nghị); thuyết trình trước cán bộ hướng dẫn/Phòng.

### 4. Sản phẩm đầu ra (deliverables)

- Bảng checklist rà soát chức năng ứng dụng (đối chiếu thiết kế thực tế).

- Danh sách lỗi/thiếu sót đã ghi nhận, phân loại theo mức độ.

- Báo cáo tổng kết thực tập 2 tháng.

- (Tùy chọn) Đề xuất cải tiến UX/tài liệu hướng dẫn sử dụng.

### 5. Yêu cầu, kỹ năng cần có

- Kiến thức cơ bản về CNTT, có thể sử dụng thành thạo smartphone/máy tính.

- Kỹ năng viết báo cáo, trình bày rõ ràng, tỉ mỉ, cẩn thận khi kiểm thử.

- Chủ động trao đổi, báo cáo tiến độ với cán bộ hướng dẫn hàng tuần.

### 6. Đánh giá kết quả

Đánh giá dựa trên: mức độ hoàn thành checklist rà soát, chất lượng báo cáo lỗi, tinh thần chủ động và báo cáo tổng kết cuối kỳ.